高雄空廚股份有限公司
高雄一廠NO：32、NO：33冷凍庫主機更新工程投標須知

1、 採購名稱:高雄一廠NO：32、NO：33冷凍庫主機更新工程招標
2、 投標廠商檢附資格文件
(1) 資格文件
1. 營利事業登記核准函影本。
2. 最近一期營業稅申報書影本及營業稅繳款書影本。
3. 近三個月公司票據信用資料。
4. 公司設立資本額新台幣500萬元(含)
5. 經濟部冷凍空調工程業相關登記。
6. 冷凍空調裝修技術士相關證照
7. 安裝人員需具有勞工安全相關證件，及勞保投保名冊。
8. 工程實績資料。
上列資料應加蓋公司、負責人及與正本相符印章或公司投標章。
(2) 價格文件：標價清單-冷凍庫主機更新空白報價，經費估價含設備、汰換工程、安裝費用及工安管理費用等，上開工程估價應盡量詳列項目說明，不可只列總價。
3、 投、開標日期、地點及注意事項:
(1) 公告日期：2026年7月31日（星期五），公告於高雄空廚股份有限公司網站。
(2) 資格領標方式：請於服務時間電洽總管理處聯合採購室申領。
服務時間星期一至星期五上午9時至下午5時（高雄市小港區中山四路2-10號）
聯絡人：翁倩婷07-7910483分機184、電子郵件qianting.weng@kacs.com.tw
(3) 資格截標時間：中華民國2026年8月6日（星期四）下午2點，將前述應檢附資格文件寄(送)至本公司總管理處聯合採購室(高雄市小港區中山四路2-10號)，逾時無效。
(4) 資格審查：2026年8月6日（星期四）下午4點審查資格文件，資格不符者無法參與價格投標，本公司如有疑問將以通訊方式詢問，並由廠商補充說明之。
(5) [bookmark: _GoBack]價格投標時間：2026年8月7日（星期五）上午10點30分。
(6) 價格投標地點：高雄市小港區中山四路2-10號(高雄廠會議室)
(7) 價格投標廠商請攜帶公司及負責人印章或公司投標章，未備齊者，無法參與投標。
(8) 本案招標方式為公開招標，第一次開標達一家廠商，本公司即得開標。
4、 本工程估價單所列項目、規格及數量僅供參考，投標廠商應依據規劃、施工說明及親赴現場瞭解工地狀況後，做詳細估算。如發現與估價單有出入等情形，應合併於單價內或其他相關項目內估計之，廠商不得修改原標單數量。得標後視同全部估算完成，不得於工程進行中要求追加或藉辭推諉，致延誤工期。
5、 決標後經整體工期檢討進度，依工程合約所載日期前完成，開工前應提出依工程總價款10%之履約保證金以現金、郵政匯票或設定質權定存單、由銀行保付支票方式等形式提供履約保證金，驗收後無息退還。支付最後一期驗收款時，廠商應開立工程總價款之5%保固票據以以現金、郵政匯票或設定質權定存單、由銀行保付支票方式等形式予高雄空廚股份有限公司，工程保固至少1年，保固屆滿無息退還，得標廠商應提供預計施工進度表、簽制式合約書。工程款付款方式為訂金20%、進料款30%、完工款30%及驗收尾款20%。
6、 於合約完工期限內未能驗收完成，每延遲一日處罰工程承攬總價之千分之一作為懲罰性違約金，最高罰款金額以合約工程承攬總價（含稅）之百分之二十為上限
7、 本工程驗收依「高雄空廚股份有限公司一廠NO：32、NO：33主機更新案規範及注意事項」進行驗收
8、 投標廠商若對投標內容有任何疑義，應於開標前提出，開標後不得再提出任何異議。
9、 如有圖說未規劃之項目，須經業主同意才可辦理追加，於依照合約有關規定辦理。
10、 得標廠商，請遵守本工程施工規範及工地施工相關安全規定，工作現場嚴禁吸菸、嚼食檳榔及飲食，如有違規按件罰款新台幣一萬元整。
11、 工程保險部份由乙方整體統籌辦理投保，其保險內容至少應包含營造工程財物損失險、第三人責任險及雇主責任險。投保項目至少應包含：
(1) 營造工程財物損失險：不低於合約金額。
(2) 第三人意外責任險：(不低於)
1. 每一個人體傷或死亡：新台幣捌佰萬元整。
2. 每一事故體傷或死亡：新台幣壹仟伍佰萬元整。
3. 每一事故財物損失：新台幣捌佰萬元整。
4. 保險期間內最高賠償限額：新台幣貳仟伍佰萬元整。
(3) 施工前須提供進廠人員投保名冊，未投保人員不得進場施工。
12、 工程進行中，勞工職業安全衛生責任歸屬承包商。

